Un dibujo animado

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**ACTA DIARIA CREACOOP**

NOM PROJECTE: WHITE FLASH

DATA: 23/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Se han extraído las tareas necesarias para cumplir los requisitos de cada asignatura, además se ha asignado un líder para cada asignatura de tal manera que cada líder de un miniproyecto organice y priorice las tareas necesarias para la conclusión del mismo.

Se ha completado la creación del repositorio remoto y la vinculación con todos los equipos de los integrantes.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Leer y organizar los requisitos de cada asignatura.
* Desglosar los requisitos en tareas pequeñas y organizarlas.
* Asignación de líderes de mini proyectos.
* Creación de repositorio en GitHub y vinculación de los pc’s al mismo con SourceTree.

DATA: 24/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Se han empezado a desarrollar las tareas desglosadas en el dia de ayer. Los líderes de las diferentes partes se han puesto a trabajar en sus ámbitos y a organizar la temporalidad y división de trabajo de cada una de las áreas.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Planificación del diseño y estructura de la web.
* Diseño lógico de la base de datos.
* Desarrollo del registro de usuarios de la App.
* Creación del Script de la Base de Datos.

DATA: 25/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Después de la reunión inicial dónde hemos organizado las tareas a realizar en el dia de hoy, nos hemos dividido dichas tareas en bloques de especialización y los diferentes líderes de subproyectos han estructurado dichas tareas.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Unión de las tablas de base la base de datos y inserción de valores para testear la BBDD.
* Inicio del diseño de la página web.
* Inicio de la memoria.
* Aplicación de Lambda para mantener servicio AWS activo.

DATA: 26/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Los dos miembros encargados de la memoria y la página web van a seguir trabajando en lo empezado en el dia de ayer. Mientras tanto, se intentará desbloquear algunos pasos de la codificación de la app. Además se va a añadir productos a la base de datos.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Creación y inserción de los primeros productos en la BBDD.
* Continuación del diseño de la página web.
* Continuación de la memoria.
* Codificación del enlace de las páginas y desbloqueo de algunas fases.

DATA: 27/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Tenemos que volver a empezar la página web debido a unos inconvenientes surgidos de improvisto. Continuaremos creando y añadiendo a la base de datos productos sobre los que trabajar en la app. En cuanto a la codificación, no conseguimos avanzar y seguimos intentando desbloquear las diferentes areas bloqueadas.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Terminar de crear los productos y añadirlos a la base de datos.
* Volver a empezar la página web.
* Continuar desbloqueando las fases bloqueadas de la codificación.

DATA: 30/05/2022

ASSISTENTS: Nacho, Curro, Ferran, Diego, Ferrús

Responsable projecte: Ferran Badia Valls

ACORDS PRESOS:

Tenemos que volver a empezar la página web debido a unos inconvenientes surgidos de improvisto. Continuaremos creando y añadiendo a la base de datos productos sobre los que trabajar en la app. En cuanto a la codificación, no conseguimos avanzar y seguimos intentando desbloquear las diferentes areas bloqueadas.

ORDRE DEL DIA (temes tractats):

* Terminar de crear los productos y añadirlos a la base de datos.
* Volver a empezar la página web.
* Continuar desbloqueando las fases bloqueadas de la codificación.